Государственное учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 4

«Технический долг. Устранение технического долга»

Студент:									М.О. Прозоров

Н.А. Стук

Д.В. Миленкевич

Преподаватель:								О.М. Внук

Минск 2026

1. ЦЕЛЬ

Целью данной лабораторной работы является анализ и проверка нашего проекта (в частности кода) на наличие технического долга. В случае обнаружения этого технического долга необходимо предпринять шаги по его устранению

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Технический долг — это метафора в программировании, обозначающая осознанное или вынужденное использование временных, упрощенных решений («костылей») при разработке ПО для ускорения выпуска функционала. В будущем это требует дополнительных усилий (рефакторинга, переписывания кода) и замедляет разработку, подобно росту процентов по финансовому кредиту.

Причиной технического долга, как правило, являются сжатые сроки (дедлайны), нехватка опыта у разработчиков, недостаток тестов. К основным его видам можно отнести плохой код, отсутствие документации, устаревшие библиотеки.

В последствии накопление технического долга приводит к проблемам в системе, которые со временем накапливаются и уже не могут быть проигнорированы разработчиком. Устранение технического долга предполагает в первую очередь регулярные проверки кода и архитектуры для проверки на допущение ошибок.

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ

3.1 Оценка технического долга и план его устранения

Первой частью выполнения работы будет инспектирование кода на наличие технического долга по следующим пунктам:

● непонятный / нечитабельный код

● дублирующийся код

● отсутствие автоматизации (тестов, сборки, развёртывания)

● запутанная архитектура и ненужные сложные зависимости

● медленные/неэффективные средства

● незакоммиченый код / долгоживущие ветки

● отсутствие / несоответствие технической документации

● отсутствие тестовой среды

● длинные циклы интеграции / отсутствие непрерывной интеграции

Непонятный / нечитабельный код – код рабочий, однако есть проблемы с некоторыми комментариями и именованиями. Проблема некритична, но для молодого разработчика, который может работать с кодом, могут возникнуть проблемы с разбором.

(Рекомендации по исправлению): улучшить именования переменных и функций, сделать их более понятными. Сделать корректные и информативные комментарии сложных блоков и важных функций.

Дублирующийся код – проблемы с дублированием отсутствуют или не имеют степени важности. Присутствует минимальное дублирование логики в функциях creat_user и login_user, а также в функциях работы с пользователями (return_one_user, delete_user, change_user).

(Рекомендации по исправлению): пока нету, однако по итогам разработки необходима повторная проверка кода. В будущем вынести общую логику в отдельные helper-функции.

Отсутствие автоматизации – слабое покрытие тестами, отсутствие сборки, развёртывания, автоматической миграции. Проблемы имеют статус «критичная проблема». Отсутствие CI для запуска тестов. Тесты есть (2 файла), но работают с production-подобной БД.

(Рекомендации по исправлению): реализовать покрытие тестами с использованием test-фикстур и изолированной тестовой БД. Реализовать CI (GitHub Actions) для автоматического запуска тестов. Добавить Dockerfile для контейнеризации. Настроить Alembic для миграций БД.

Запутанная архитектура и ненужные сложные зависимости – архитектура проекта в целом соответствует принципу разделения ответственности (api → services → database), однако присутствуют нарушения. Сервисы возвращают Response, а не данные. Смешение бизнес-логики и обработки запросов. Жёсткая зависимость от PostgreSQL.

(Рекомендации по исправлению): разделить бизнес-логику и HTTP-обработку. Вынести создание токенов и редиректы в API слой. Добавить абстракцию репозитория для упрощения тестирования.

Медленные/неэффективные средства – для учебного проекта производительность достаточна, однако присутствуют потенциальные узкие места. Создание нового httpx.AsyncClient в каждом методе recipe_service.py. Отсутствие кэширования ответов от внешнего API. Синхронные операции bcrypt в async-коде.

(Рекомендации по исправлению): создать единый экземпляр httpx.Client с пулом соединений. Добавить кэширование для часто запрашиваемых рецептов. Рассмотреть использование асинхронной версии bcrypt. Добавить pagination для endpoint’ов.

Незакоммиченный код / долгоживущие ветки – на момент аудита выявлено 17 файлов с изменениями в working directory. Ветка main отстаёт от origin/main. Файлы pycache/*.pyc попали в tracked files. Существует долгоживущая ветка arch-refactor-and-auth на remote.

(Рекомендации по исправлению): настроить .gitignore для исключения pycache/, *.pyc, .env, venv/. Регулярно коммитить изменения мелкими атомарными коммитами. Использовать короткоживущие feature-ветки (не более 1-3 дней).

Отсутствие / несоответствие технической документации – проект имеет базовую документацию (лабораторные работы, диаграммы, требования), однако README.md содержит только описание команды. Отсутствует описание API endpoints, схемы базы данных, .env.example.

(Рекомендации по исправлению): дополнить README.md секциями «Установка», «Запуск», «Конфигурация», «API». Создать ER-диаграмму базы данных. Добавить .env.example с описанием всех необходимых переменных.

Отсутствие тестовой среды – тесты работают с production-подобной базой данных, что создаёт риски потери данных и нестабильности тестов. Нет отдельной test БД, нет fixtures с тестовыми данными, нет изоляции между тестами. Тесты к внешнему API делают реальные HTTP-вызовы.

(Рекомендации по исправлению): создать тестовую БД (SQLite в памяти для unit-тестов, отдельный PostgreSQL для integration). Реализовать conftest.py с fixtures для тестовых данных. Настроить автоматический откат транзакций после каждого теста. Добавить мок для внешнего Spoonacular API.

Длинные циклы интеграции / отсутствие непрерывной интеграции – полностью ручная интеграция, отсутствует CI/CD. Нет GitHub Actions workflow или другого CI-пайплайна. Тесты запускаются только вручную. Нет автоматического linting и проверки стиля кода. Code review не является обязательным для merge.

(Рекомендации по исправлению): создать .github/workflows/ci.yml с пайплайном: checkout → setup Python → install deps → lint → test. Настроить запуск тестов при каждом push и pull request. Добавить автоматический linting (flake8, black). Включить обязательный code review для merge в main.

Руководствуясь рекомендациями по исправлению и характером критичности технического долга, составим следующий план решения:

- исправление критических ошибок (3 проблемы) – по оценкам 47% времени исправления (примерно 15 часов).

- исправление важных проблем (3 проблемы) – по оценкам около 31% времени (примерно 10 часов)

- некритичные проблемы, желательные (3 проблемы) – по оценкам около 22% времени на исправление (примерно 7 часов).

3.2 Оценка недоимплементированных фич и план решения

Личный кабинет – отсутствует страница профиля пользователя с возможностью просмотра и редактирования личной информации. В схеме UserUpdate предусмотрены поля (name, phone, weight, height), но не реализован endpoint для обновления. Проблема имеет статус «критичная», так как это базовая функциональность для любого приложения с пользователями.

(Рекомендации по исправлению): создать страницу /profile с отображением данных пользователя. Реализовать endpoint PUT /user/profile для обновления данных. Добавить форму редактирования с валидацией. Выводить информацию о пользователе в шапке сайта.

Валидация пароля – при регистрации отсутствует проверка сложности пароля. Пользователь может установить пароль «123» или «password», что создаёт риски безопасности. В схеме UserCreate нет валидаторов на длину и содержание пароля.

(Рекомендации по исправлению): добавить валидацию в schemas.py (мин. 8 символов, хотя бы 1 цифра, 1 заглавная буква). Реализовать проверку в сервисе перед хешированием. Выводить понятные сообщения об ошибках валидации на фронтенде.

Восстановление пароля – полностью отсутствует механизм сброса пароля. Пользователь, забывший пароль, не может его восстановить — только перерегистрироваться. Для приложения с личными данными это критичная проблема.

(Рекомендации по исправлению): создать таблицу password_reset_tokens (user_id, token, expires_at). Реализовать endpoint POST /password/reset/request для генерации токена. Отправлять email со ссылкой на сброс (требуется SMTP). Создать страницу /password/reset/{token} для установки нового пароля.

Избранное – отсутствует возможность сохранения рецептов в избранное. Пользователи не могут отмечать понравившиеся рецепты для быстрого доступа. Это одна из ключевых функций для приложения с рецептами.

(Рекомендации по исправлению): создать таблицу favorites (user_id, recipe_id, created_at). Реализовать endpoints: POST /recipes/{id}/favorite, DELETE /recipes/{id}/favorite, GET /favorites. Добавить кнопку «В избранное» на карточки рецептов. Создать страницу /favorites со списком сохранённых рецептов.

История просмотров – отсутствует автоматическое сохранение истории просмотренных рецептов. Пользователь не может вернуться к рецепту, который смотрел ранее. Это ухудшает пользовательский опыт.

(Рекомендации по исправлению): создать таблицу view_history (user_id, recipe_id, viewed_at). Реализовать автоматическое сохранение при просмотре рецепта (endpoint /recipes/{id}/info). Хранить последние 20-50 записей. Добавить страницу /history или блок «Недавние» на главной.

Фильтры поиска – отсутствует фильтрация результатов поиска. Пользователь не может отфильтровать рецепты по времени приготовления, калорийности, типу диеты (вегетарианское, низкоуглеводное и т.д.). API Spoonacular поддерживает фильтры, но они не используются.

(Рекомендации по исправлению): добавить параметры в endpoint /recipes/search (time, calories, diet, meal_type). Реализовать UI с чекбоксами/слайдерами для фильтров. Передывать выбранные фильтры в API Spoonacular. Отображать активные фильтры с возможностью сброса.

Сортировка результатов – отсутствует возможность сортировки результатов поиска. Пользователь не может отсортировать рецепты по рейтингу, времени приготовления, калорийности. Это затрудняет поиск подходящего рецепта.

(Рекомендации по исправлению): добавить параметр sort в endpoint /recipes/search (rating, time, calories, random). Реализовать UI с выпадающим списком сортировки. Сохранять выбранную сортировку при навигации между страницами.

Умный поиск – отсутствует комбинированный поиск с одновременным использованием нескольких критериев. Пользователь не может искать рецепты по названию + ингредиентам + фильтрам одновременно. Каждый поиск работает изолированно.

(Рекомендации по исправлению): создать единый endpoint /recipes/advanced-search с параметрами (query, ingredients, time, calories, diet). Реализовать логику комбинации фильтров. Создать расширенную форму поиска на фронтенде.

Экспорт рецептов – отсутствует возможность скачивания рецепта в формате PDF или JSON. Пользователь не может сохранить рецепт офлайн или поделиться им в удобном формате.

(Рекомендации по исправлению): добавить endpoint GET /recipes/{id}/export?format=pdf|json. Для PDF использовать библиотеку reportlab или weasyprint. Для JSON — вернуть данные в структурированном виде. Добавить кнопку «Скачать» на страницу рецепта.

Рейтинг рецептов – отсутствует возможность оценки рецептов. Пользователи не могут ставить оценки (1-5 звёзд), что не позволяет сортировать по качеству и собирать обратную связь.

(Рекомендации по исправлению): создать таблицу ratings (user_id, recipe_id, rating, created_at). Реализовать endpoints: POST /recipes/{id}/rate, GET /recipes/{id}/rating. Добавить UI со звёздами на карточки рецептов. Рассчитывать и отображать средний рейтинг.

Комментарии к рецептам – отсутствует возможность комментирования рецептов. Пользователи не могут оставлять отзывы, советы по приготовлению, задавать вопросы.

(Рекомендации по исправлению): создать таблицу comments (user_id, recipe_id, text, created_at, parent_id для ответов). Реализовать endpoints: POST /recipes/{id}/comments, GET /recipes/{id}/comments, DELETE /comments/{id}. Добавить форму комментариев на страницу рецепта. Реализовать древовидную структуру ответов.

План устранения данных проблем подразумевает дальнейшую доработку кода (данный код еще не конечный, поэтому на оценку фич смотреть сильно не стоит, все будет реализовано позже).

По оценкам реализация займет около 62 часов.

3.3 Итоги

Таким образом технический долг присутствует, но имеет достаточно быстрые пути исправления, что позволяет работать над проектом дальше в том же темпе. Реализация устранения, в первую очередь, будет за счет интеграции тестов в проект. Это и будет важным изменением плана разработки (изначально тесты не прорабатывались как необходимость).

4. ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована оценка кода на наличие технического долга и отсутствия некоторых фич в проекте. По итогам все проблемы были учтены и план реализации проекта был подкорректирован с учетом проблем. Большинство же ошибок и проблем имеются ввиду того, что проект еще сырой и находится на этапе разработки. При оценке уже законченного варианта технический долг был бы в разы меньше.